|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han cumplido todas las actividades dentro de los tiempos inicialmente definidos, principalmente debido a que el desarrollo del prototipo y sus funcionalidades requiere más tiempo de implementación y ajustes. Como facilitadores se consideran la planificación, la documentación previa y el uso de herramientas de desarrollo como Visual Studio Code y GitHub. La principal dificultad ha sido reorganizar los tiempos de trabajo; para abordarla, se priorizarán las funcionalidades principales y se avanzará de manera progresiva en las actividades pendientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado mediante una reorganización de las actividades y priorización de las funcionalidades principales de HabitApp. Además, se han realizado ajustes al diseño y al desarrollo según los requerimientos definidos. Para las actividades pendientes, se mantendrá una planificación por etapas, realizando revisiones y pruebas progresivas para evitar nuevos retrasos y asegurar el avance del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente el trabajo realizado, ya que se ha logrado avanzar en la planificación, documentación y desarrollo del prototipo de HabitApp. Destaco la organización de las funcionalidades y la evolución del diseño de la aplicación. Como mejora, es necesario optimizar la gestión de los tiempos, completar las funcionalidades pendientes y realizar más pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es si el nivel actual de desarrollo y las funcionalidades definidas para HabitApp cumplen con lo esperado para el Proyecto APT. También sería útil recibir orientación sobre qué funcionalidades deberían priorizarse en la siguiente etapa y qué aspectos técnicos o documentales deberían reforzarse antes de continuar con el desarrollo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No es necesario realizar una redistribución importante, ya que las actividades se han desarrollado de manera colaborativa. Sin embargo, para las próximas etapas se pueden asignar responsables principales para el desarrollo, pruebas y documentación, manteniendo el apoyo y participación de todos los integrantes para asegurar un trabajo equilibrado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo se evalúa positivamente, destacando la colaboración, comunicación y participación de los integrantes en el desarrollo de HabitApp. Como aspectos a mejorar, se considera necesario fortalecer la coordinación, distribución de tiempos y seguimiento de las tareas para mantener un avance más constante y organizado.