# DUOC UC

# INFORME TÉCNICO DEFINICIÓN PROYECTO APT

# Aplicación para la gestión de condominios y edificios residenciales

Integrantes: Ignacio Larraín Diego Flores Cristian Valenzuela

# Índice

- Abstract

- Desarrollo de ingeniería

  - Descripción y relevancia del Proyecto APT

  - Relación con el perfil de egreso

  - Relación con los intereses profesionales

  - Factibilidad del proyecto

  - Objetivos

  - Metodología

  - Evidencias

  - Plan de trabajo

  - Carta Gantt

- Conclusiones individuales

- Reflexión

# 1. Abstract

## Resumen (Español)

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de una aplicación orientada a la gestión de condominios y edificios residenciales. La solución busca centralizar procesos relacionados con la reserva y arriendo de espacios comunes, la gestión de multas y los gastos comunes, facilitando el acceso a la información para los residentes y apoyando la administración de la comunidad. El proyecto será desarrollado desde cero, considerando análisis de requerimientos, diseño de la solución, implementación de una base de datos, desarrollo de software, seguridad, pruebas y documentación. Su realización permitirá aplicar competencias de Ingeniería en Informática en un contexto real o simulado, generando una solución tecnológica que responda a una necesidad concreta del entorno residencial.

## Abstract (English)

This APT Project consists of developing an application focused on the management of condomini-ums and residential buildings. The solution aims to centralize processes related to common-area reservations and rentals, fines, and common expenses, making information easier to access for residents while supporting community administration. The project will be developed from scratch and will include requirements analysis, solution design, database implementation, software de-velopment, security, testing, and documentation. Its development will allow the team to apply Information Technology competencies in a real or simulated context, providing a technological solution to a specific need in residential communities.

# 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Descripción y relevancia del Proyecto APT

El proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión de distintos procesos que se realizan dentro de condominios y edificios residenciales, donde los residentes deben interactuar con actividades como la reserva y arriendo de espacios comunes, el pago de multas y la gestión de gastos comunes. Estos procesos pueden encontrarse distribuidos en diferentes canales o realizarse de manera poco centralizada, lo que puede dificultar el acceso a la información, el seguimiento de las operaciones y la gestión por parte de los administradores. Escogimos esta problemática porque representa una oportunidad para aplicar nuestros conocimientos de Ingeniería en Informática en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a una necesidad concreta, siendo relevante para el campo laboral de la carrera al involucrar análisis de requerimientos, desarrollo de software, bases de datos, seguridad y gestión de información.

La situación que se busca abordar se ubica en Chile, específicamente en el contexto de condominios y edificios residenciales, donde existe una interacción constante entre residentes y administradores para gestionar espacios comunes, pagos y otros procesos relacionados con la comunidad. La problemática impacta principalmente a los residentes, quienes necesitan acceder de forma clara y sencilla a información sobre sus reservas, multas y gastos comunes, y también a los administradores, quienes deben organizar y gestionar estos procesos y mantener actualizada la información de la comunidad.

El aporte de valor del Proyecto APT consiste en desarrollar una aplicación que centralice estos procesos en una sola plataforma, permitiendo gestionar reservas y arriendo de espacios comunes, multas y gastos comunes. Con esto se busca facilitar el acceso a la información, mejorar la organización de los procesos y disminuir la dependencia de distintos medios para realizar estas gestiones. A nivel profesional, el proyecto permitirá desarrollar y aplicar competencias propias de la Ingeniería en Informática mediante la creación de una solución tecnológica completa, desde el análisis de la problemática y diseño hasta la implementación y pruebas del sistema.

## 2.2 Relación con el perfil de egreso

El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática concreta. El proyecto requiere aplicar conocimientos propios del área informática para desarrollar una aplicación que permita gestionar reservas de espacios comunes, multas y gastos comunes dentro de condominios y edificios residenciales.

Las competencias seleccionadas son necesarias para desarrollar el proyecto de manera integral. El análisis y levantamiento de requerimientos permitirá identificar las necesidades de residentes y administradores y definir las funcionalidades de la aplicación. El desarrollo de software será fundamental para construir la plataforma, mientras que la gestión de bases de datos permitirá almacenar y organizar la información relacionada con usuarios, departamentos, espacios comunes, reservas, multas y gastos comunes.

Asimismo, la ingeniería de software permitirá aplicar buenas prácticas durante las distintas etapas del desarrollo, incluyendo documentación, control de versiones y pruebas. La seguridad de la información será necesaria para proteger los datos de los usuarios y controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema. Finalmente, la gestión de proyectos TI permitirá organizar y planificar las actividades necesarias para desarrollar la solución desde cero.

### Competencias e indicadores de calidad considerados

Competencia del perfil de egreso

Aplicación en el proyecto

Gestionar proyectos informáticos,	Planificar y controlar las actividades del ofreciendo alternativas para la toma de proyecto mediante una metodología ágil, decisiones de acuerdo a los	priorizando funcionalidades y gestionando

requerimientos de la organización.	avances.

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Diseñar y aplicar pruebas de validación sobre las funcionalidades, registrar resultados y realizar mejoras según los errores detectados.

### Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

Diseñar e implementar la base de datos para usuarios, departamentos, espacios, reservas, multas y gastos comunes.

Desarrollar una solución de software	Construir, integrar e implementar la utilizando técnicas que permitan	aplicación utilizando control de versiones, sistematizar el proceso de desarrollo y	desarrollo incremental, pruebas y mantenimiento, asegurando el logro de	documentación.

los objetivos.

## 2.3 Relación con los intereses profesionales

Nuestros intereses profesionales están relacionados con el desarrollo de soluciones tecnológicas, el desarrollo de software y la creación de sistemas que permitan resolver necesidades concretas mediante la tecnología. El Proyecto APT se relaciona directamente con estos intereses, ya que nos permitirá participar en el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación desde cero, incorporando distintas áreas de la informática.

El proyecto también nos permitirá aplicar conocimientos relacionados con programación, bases de datos, seguridad, gestión de información y desarrollo de sistemas, además de utilizar herramientas de trabajo colaborativo y control de versiones como GitHub. Estos aspectos son de nuestro interés porque forman parte de las competencias que buscamos desarrollar para nuestro futuro desempeño profesional.

Realizar este Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos enfrentar un proyecto de manera integral, desde la identificación de una problemática hasta el diseño e implementación de una solución tecnológica. Además, nos permitirá generar experiencia práctica en un proyecto que puede ser presentado como una solución aplicable al contexto de condominios y edificios residenciales.

## 2.4 Factibilidad del proyecto

Consideramos que es posible desarrollar el Proyecto APT dentro del semestre, debido a que se cuenta con una duración de 4 meses y una dedicación de 5 horas semanales para la asignatura. Este tiempo permite organizar el proyecto por etapas, comenzando con el levantamiento de

requerimientos y diseño de la solución, para posteriormente desarrollar, integrar y probar la aplicación.

Los materiales y recursos necesarios corresponden principalmente a computadores con acceso a Internet, herramientas de desarrollo de software, un sistema de control de versiones como GitHub y los servicios o herramientas necesarios para implementar la base de datos y la aplicación. Al tratarse principalmente de un proyecto de software, no se requieren materiales físicos especializados.

Entre los factores externos que facilitan su desarrollo se encuentra la disponibilidad de herramien-tas de desarrollo gratuitas o de acceso académico, documentación técnica disponible en Internet y plataformas como GitHub para trabajar de manera colaborativa y mantener un control del proyecto.

Entre los factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran la falta de tiempo, problemas técnicos, dificultades de coordinación entre los integrantes o la aparición de requerimientos no considerados inicialmente. Para enfrentar estas situaciones, se planificarán las actividades por etapas, se priorizarán las funcionalidades principales y se mantendrá un control periódico del avance mediante el repositorio del proyecto. De esta manera, se busca asegurar que el desarrollo sea alcanzable dentro del tiempo disponible.

## 2.5 Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación para la gestión de condominios y edificios residenciales que permita centralizar la administración de reservas de espacios comunes, multas y gastos comunes.

### Objetivos específicos

      - Identificar y analizar los requerimientos de residentes y administradores para definir las funcionalidades de la aplicación.

      - Diseñar la arquitectura y la estructura de la solución tecnológica de acuerdo con los requerimientos definidos.

      - Diseñar e implementar una base de datos para gestionar usuarios, departamentos, espacios comunes, reservas, multas y gastos comunes.

      - Desarrollar las funcionalidades de la aplicación para la gestión de reservas, multas y gastos comunes.

      - Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso para proteger la información de los usuarios.

      - Realizar pruebas funcionales de la aplicación para verificar el correcto funcionamiento de sus principales funcionalidades.

## 2.6 Metodología

Para desarrollar el Proyecto APT se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las características y duración del proyecto. Esta metodología permitirá organizar el trabajo en etapas y ciclos cortos, realizar un seguimiento continuo del avance y priorizar las funcionalidades principales de la aplicación.

En una primera etapa se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos, identificando las necesidades de los residentes y administradores y definiendo las funcionalidades que tendrá la

solución. Posteriormente, se realizará el diseño de la aplicación, considerando su arquitectura, interfaz de usuario y modelo de base de datos.

Luego se desarrollará la aplicación de manera incremental, implementando las funcionalidades priorizadas y realizando pruebas durante el proceso. Entre las principales funcionalidades se consideran la gestión de usuarios, departamentos, espacios comunes, reservas, multas y gastos comunes. Finalmente, se realizarán pruebas funcionales e integración de los distintos componentes, con el objetivo de detectar y corregir errores y verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos.

El trabajo será colaborativo entre Ignacio Larraín, Diego Flores y Cristian Valenzuela. Los tres integrantes participarán en las etapas de análisis, diseño, desarrollo, bases de datos, pruebas y documentación. Las tareas específicas se distribuirán según las necesidades de cada ciclo, procurando una participación transversal de todos los integrantes. Se utilizará GitHub para el control de versiones y seguimiento del desarrollo.

## 2.7 Evidencias

Tipo	Nombre	Descripción	Justificación

Avance	Levantamiento y análisis

de requerimientos

Documento con problemática, usuarios, requerimientos

funcionales y no

funcionales y principales funcionalidades.

Demuestra el análisis previo y la definición de la solución.

Avance	Diseño de la solución	Modelo de datos,

arquitectura, diagramas y prototipos de las

principales interfaces.

Final	Aplicación funcional	Versión funcional de la

aplicación con las principales

funcionalidades de usuarios, espacios, reservas, multas y gastos comunes.

Evidencia la planificación técnica y visual antes de la implementación.

Demuestra la implementación de la solución y el cumplimiento de los objetivos principales.

Final	Pruebas y documentación

Registro de pruebas, resultados, correcciones, documentación técnica y repositorio GitHub.

Evidencia la validación de la aplicación y la documentación del desarrollo.

## 2.8 Plan de trabajo

Competen-	Actividad cia

Descrip-ción

Recursos

Dur.

Responsa-	Observa-

ble	ciones

Análisis y le-vantamiento de req.; Ing. de software

Análisis y le-vantamiento de	requeri-mientos

Identificar problemá-tica, usuarios, necesida-des y

funcionali-dades.

Definir requeri-mientos

funcionales y no

Ingeniería

Diseño de la	Diseñar ar-	Compu-

2 sem

de software;	solución Gestión	de

BD

quitectura,	tadores, modelo de	diagra-datos, base	mación, de datos y	proto-prototipos	tipado,

Ignacio La-	El diseño rraín, Diego	podrá mo-Flores, Cris-	dificarse tian Valen-	según los

zuela

ciclos de desarrollo.

de	GitHub.

interfaces.

funcionales y alcance inicial.

Compu-tadores, Internet,

herramien-tas de doc. y GitHub.

2 sem   Ignacio La-

rraín, Diego Flores, Cris-tian Valen-zuela

Los reque-rimientos podrán

ajustarse durante el desarrollo.

Desarrollo de software; BD; Seguridad

Implemen-tación	de

usuarios	y estructura

base

Implemen-tar estructura base, conexión con base

Desarrollo	Desarrollo de	Implemen-	Compu-	2 sem de software;	espacios y re-	tar	tadores,

Gestión	de	servas BD

registro,	IDE,

consulta y	 frame-gestión de	work, BD,

Ignacio La-	Desarrollo rraín, Diego	incremen-

Flores, Cris-	tal y tian Valen-	revisión

zuela

conjunta.

espacios	GitHub e comunes y	Internet. reservas de

usuarios.

de datos, registro, inicio de sesión y control de acceso.

Compu-tadores, IDE,	fra-mework, gestor

de BD y GitHub.

2 sem   Ignacio La-

rraín, Diego Flores, Cris-tian Valen-zuela

Integra-ción continua

de avances mediante el reposito-rio.

Desarrollo de software; BD; Seguridad

Desarrollo de multas y gas-tos comunes

Implemen-tar consulta y gestión de multas y

gastos

comunes,

Compu-tadores, IDE,	fra-

m8ework, gestor

de	BD, GitHub.

3 sem   Ignacio La-

rraín, Diego Flores, Cris-tian Valen-zuela

Se priorizarán funcionali-dades

principa-les.

## 2.9 Carta Gantt

La planificación considera 18 semanas y distribuye el trabajo en tres fases, manteniendo la participación transversal de los tres integrantes en las distintas actividades.

Actividad	Fase  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

| Análisis, req. y di- Fase 1 seño | X X X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo, BD e Fase 2 integración |  | X X X X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas, doc. y Fase 3 entrega |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |

# 3. Conclusiones individuales

## Ignacio Larraín

I consider this APT Project a valuable opportunity to apply the knowledge acquired throughout the Information Technology Engineering program. Developing a condominium management application requires analysis, design, programming, database management, testing, and teamwork. Through this project, I expect to strengthen my technical skills while learning how to organize and contribute to a complete software solution. I also consider the project feasible because its scope can be divided into incremental functionalities and developed within the available academic period.

## Diego Flores

This project allows me to connect academic knowledge with a practical software development scenario. The application requires us to work with databases, software development, security, testing, and version control, which are important areas for my professional development. Working as a team and participating in different stages of the project will help me improve both my technical abilities and my capacity to collaborate on a software project with defined objectives and deadlines.

## Cristian Valenzuela

The APT Project represents an opportunity to develop a complete technological solution from the identification of a problem to the implementation and validation of the application. I consider the project relevant to my professional development because it combines several Information Technology competencies in a single practical experience. The agile approach and collaborative work will also allow me to improve my organization, problem-solving, and teamwork skills while contributing to a solution for a real or simulated residential context.

# 4. Reflexión

Developing this project represents an important step in our professional preparation because it requires us to move from isolated academic exercises to the planning of a complete software solution. Throughout the project, we will need to communicate, make technical decisions, manage

our time, solve problems, and adapt the solution when necessary. The collaborative nature of the project is especially relevant because all three members will participate in different areas instead of being limited to a single role. This experience will help us understand the responsibilities involved in software development and strengthen the technical and professional skills required for our future careers.

# Fuentes y antecedentes

Documento base de la asignatura: 1.4_APT122_FormativaFase1, Evaluación Fase 1 – Formativa Definición Proyecto APT. Este documento establece los apartados requeridos, criterios de factibilidad, competencias e indicadores de calidad para la definición del Proyecto APT.