## Slide 1
EVALUACIÓN SUMATIVA 1 · FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
HabitApp
Gestión unificada de reservas, multas y gastos comunes para condominios residenciales
EQUIPO
Ignacio Larraín · Diego Flores · Cristian Valenzuela
Defensa oral equitativa · máximo 8 minutos
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
01

## Slide 2
1 · DEFINICIÓN E IMPACTO
El problema: administración de condominios fragmentada
El contexto actual
La gestión de espacios comunes, multas y gastos comunes suele hacerse hoy con planillas, cuadernos o grupos de mensajería.
Esto genera procesos ineficientes, descentralizados y poco transparentes para residentes y administradores.
01
Reservas sin control
Doble reserva de espacios comunes por falta de un registro único y visible.
02
Cobro de multas opaco
Sin trazabilidad de infracciones ni evidencia clara para residentes y comité.
03
Pagos desordenados
Gastos comunes gestionados manualmente, sin reportes de estado por unidad.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
02

## Slide 3
1 · DEFINICIÓN E IMPACTO
La solución: una plataforma unificada
HabitApp centraliza en una sola aplicación móvil la reserva de espacios comunes, el cobro de multas y el pago de gastos comunes, con roles diferenciados para residentes y administradores.
Reservas
Calendario único de espacios comunes con disponibilidad en tiempo real.
Multas
Registro y notificación de infracciones con historial por residente.
Gastos comunes
Pago y seguimiento del estado financiero de cada unidad.
IMPACTO REAL Y SIMULADO
Reduce el tiempo administrativo del comité, aporta transparencia financiera a los residentes y sirve como caso simulado representativo de la digitalización de la gestión inmobiliaria residencial en Chile.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
03

## Slide 4
2 · PERFIL DE EGRESO E INTERESES
Competencias del perfil de egreso aplicadas
1
Desarrollo de software
Construcción de una aplicación híbrida completa, de extremo a extremo, con Ionic y Angular.
2
Diseño de bases de datos
Modelado de datos NoSQL en Firestore para una gestión escalable de información del condominio.
3
Arquitectura de aplicaciones
Diseño de una arquitectura móvil con control de accesos por roles (residente / administrador).
4
Gestión ágil de proyectos
Planificación y seguimiento del trabajo en equipo mediante metodología Scrum.
INTERESES PROFESIONALES DEL EQUIPO
El proyecto conecta con nuestro interés por el desarrollo full-stack, la experiencia de usuario en apps móviles y las arquitecturas cloud, orientando nuestra formación hacia productos reales de impacto social.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
04

## Slide 5
3 · FACTIBILIDAD Y RIESGOS
Viabilidad del proyecto y gestión de riesgos
¿POR QUÉ ES FACTIBLE?
4 meses de desarrollo organizados en sprints Scrum de 2 semanas (≈8 sprints).
Stack tecnológico maduro y bien documentado: Ionic, Angular y Firebase.
Equipo de 3 integrantes con roles y responsabilidades definidos desde la Fase 1.
Alcance acotado a un MVP con las tres funcionalidades núcleo del condominio.
RIESGOS Y MITIGACIÓN
Técnico — integración de pagos
Uso de pasarela probada en modo sandbox y pruebas de integración tempranas.
Alcance — funcionalidades extra
Backlog priorizado: MVP primero, funcionalidades adicionales sólo si el tiempo lo permite.
Adopción — resistencia de usuarios
Validación temprana con residentes y administradores reales, con ciclos de feedback.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
06

## Slide 6
4 · OBJETIVOS
Objetivo general y objetivos específicos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una plataforma móvil híbrida que centralice la gestión administrativa de condominios residenciales, optimizando la comunicación entre residentes y administradores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01
Módulo de reservas
Implementar la reserva de espacios comunes con validación de disponibilidad en tiempo real.
02
Registro de multas
Desarrollar un sistema de registro y notificación de multas con trazabilidad por residente.
03
Pago de gastos comunes
Integrar una pasarela de pago con reportes de estado financiero por unidad habitacional.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
05

## Slide 7
5 · METODOLOGÍA DE TRABAJO
Metodología ágil y arquitectura técnica
SCRUM ADAPTADO
Sprints de 2 semanas, con reuniones de planificación y revisión al cierre de cada ciclo. El control de versiones y la documentación se registran de forma continua en GitHub.
Ignacio Larraín
Frontend & UX
Diego Flores
Backend & Base de datos
Cristian Valenzuela
QA, Integración y Documentación
ARQUITECTURA TÉCNICA
Frontend
Aplicación híbrida con Ionic y Angular.
Backend y Base de Datos
Entorno NoSQL con Firebase Firestore.
Seguridad
Firebase Authentication con roles de residente y administrador.
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
07

## Slide 8
6 · PLAN DE TRABAJO E HITOS
Cronograma general — 4 meses de desarrollo
1
MES 1
Levantamiento
Requerimientos, diseño UX/UI y modelado de la base de datos.
2
MES 2
Desarrollo del núcleo
Autenticación por roles y módulo de reservas de espacios comunes.
3
MES 3
Integración
Módulo de multas, pago de gastos comunes y notificaciones.
4
MES 4
Pruebas
QA, ajustes finales, evidencias y defensa del proyecto.
Hitos clave: cierre de cada fase con demo funcional al equipo y registro continuo de avance en GitHub (código, documentación y evidencias).
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
08

## Slide 9
7 · EVIDENCIAS DEL PROYECTO
Entregables técnicos que permitirán demostrar el cumplimiento de las metas
01
Prototipo / UI
Capturas de las pantallas principales y navegación del MVP.
02
Autenticación y roles
Inicio de sesión y acceso diferenciado: residente / administrador.
03
Reservas
Reserva realizada y validación de disponibilidad del espacio.
04
Multas
Registro, notificación e historial de una infracción.
05
Gastos comunes
Estado de cuenta y comprobante de pago en ambiente de prueba.
06
Firestore
Registros de prueba almacenados y consultados desde la aplicación.
07
Pruebas funcionales
Casos de prueba con resultado esperado y resultado obtenido.
08
GitHub
Commits y evolución del código asociados a las funcionalidades.
09
Backlog / Scrum
Historias de usuario, avance por sprint y retrospectivas.
10
Correcciones
Evidencia de ajustes realizados después de las pruebas.
Evidencias principalmente mediante capturas, pruebas funcionales y registros del desarrollo; sin métricas complejas.

## Slide 10
CONCLUSIÓN
HabitApp busca resolver un problema concreto; la falta de centralizacion y transparencia en la gestion de condominios
Nuestra propuesta integra reservas, multas y gastos comunes dentro de una sola Plataforma, utilizando tecnologias que conocemos y una metodologia de trabajo que nos permite desarrollar muy organizadamente este proyecto. Ademas definimos objetivos, riesgos, responsabilidades, un cronograma y evidencias que nos permitiran evaluar el cumplimiento del proyecto
HabitApp — Fase 1: Definición del Proyecto
10