Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, hemos avanzado en el análisis y levantamiento de requerimientos del proyecto, identificando las principales necesidades de residentes y administradores de condominios. También definimos las funcionalidades principales de la aplicación, enfocadas en reservas de espacios comunes, multas y gastos comunes. Además, establecimos los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo y la planificación mediante una carta Gantt. Con estos avances se ha cumplido principalmente el objetivo de identificar los requerimientos y definir la solución inicial. Hasta el momento, no se han realizado cambios en los objetivos ni en la metodología planteada. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Se presentará como evidencia el prototipo de HabitApp, incluyendo sus principales interfaces, navegación y funcionalidades de Comunidad, Reservas y Notificaciones, junto con parte del código fuente. Estas evidencias permiten demostrar el avance desde el diseño hasta la implementación del prototipo. La calidad se resguardó mediante el análisis de requerimientos, diseño de interfaces, desarrollo incremental y pruebas de funcionamiento, utilizando herramientas de programación y prototipado. Las evidencias adjuntas permitirán verificar el trabajo realizado y el cumplimiento progresivo de los objetivos del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de software, análisis y diseño de sistemas, desarrollo de software, diseño de interfaces y experiencia de usuario (UI/UX), pruebas de software y gestión de proyectos informáticos, aplicadas al diseño, desarrollo y validación del prototipo HabitApp. | Levantamiento de requerimientos, análisis y planificación, diseño de interfaces, desarrollo del prototipo, implementación de funcionalidades, pruebas de funcionamiento, corrección de errores y documentación del proyecto. | Computadores, conexión a Internet, Visual Studio Code, HTML, CSS y JavaScript, GitHub para el control de versiones, herramientas de diseño y prototipado, documentación del proyecto y tiempo de trabajo del equipo. | Levantamiento y análisis de requerimientos: 2 semanas. Planificación y documentación del proyecto: 2 semana. Diseño y prototipado de interfaces: 2 semanas. Desarrollo incremental de HabitApp: 5 semanas. Implementación y ajuste de funcionalidades: 3 semanas. Pruebas y corrección de errores: 2 semanas. Documentación y presentación final: 2 semana. | Ignacio Larraín: levantamiento y análisis de requerimientos, planificación y documentación. Diego Flores: diseño y prototipado de interfaces, apoyo en la implementación y pruebas. Cristian Valenzuela: desarrollo del prototipo, implementación de funcionalidades y documentación técnica. Los tres integrantes participan de forma colaborativa en las actividades de desarrollo, pruebas, correcciones y presentación final. | Las principales dificultades pueden ser la coordinación del equipo, cambios en los requerimientos, errores durante el desarrollo y limitaciones de tiempo. Como facilitadores se consideran la distribución de tareas entre los integrantes, el uso de herramientas como Visual Studio Code y GitHub, la documentación previa, la planificación por etapas y las pruebas progresivas del prototipo. | Levantamiento y análisis de requerimientos: Completado. Planificación y documentación: Completado. Diseño y prototipado de interfaces: Completado. Desarrollo del prototipo: En curso. Implementación de funcionalidades: En curso. Pruebas y corrección de errores: No iniciado. Documentación final: En curso. | Se ajustó el diseño y la estructura del prototipo, priorizando una interfaz móvil más clara y moderna. También se reformularon algunas funcionalidades y elementos de navegación para mejorar la experiencia de usuario y adecuar el desarrollo a los requerimientos definidos para HabitApp. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo de HabitApp se ha facilitado por la planificación previa, la documentación de los requerimientos y el uso de herramientas de desarrollo como Visual Studio Code y GitHub. Entre las dificultades se encuentran la coordinación del trabajo y los ajustes necesarios durante el desarrollo del prototipo. Para solucionarlas, se reorganizaron las actividades, se revisaron los requerimientos y se realizaron ajustes progresivos al diseño y funcionalidades.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la planificación de HabitApp para priorizar el desarrollo del prototipo y sus funcionalidades principales. Algunas actividades de pruebas y documentación final fueron reorganizadas para realizarlas después de completar la implementación, permitiendo avanzar de forma progresiva y mantener coherencia entre los requerimientos, el diseño y el desarrollo de la aplicación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades, principalmente las pruebas y la documentación final, aún no se han iniciado debido a que el desarrollo del prototipo y la implementación de sus funcionalidades se encuentran en curso. Para evitar afectar el proyecto, se priorizará la finalización de las funcionalidades principales, se organizarán las tareas pendientes por etapas y se realizarán pruebas progresivas durante el desarrollo, manteniendo la documentación actualizada.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.