HabitApp: Plan de Sprints

Integrantes: Diego Flores, Ignacio Larrain, Cristian Valenzuela

# Introducción y objetivo

HabitApp es una aplicación web para facilitar la administración de condominios, centralizando la información de residentes, gastos comunes, multas, reservas, avisos y reportes financieros.

El objetivo es desarrollar progresivamente un prototipo organizado, intuitivo y adaptable a distintos dispositivos mediante Scrum. Se propone una planificación de cinco sprints de dos semanas, ajustable al calendario académico.

# Planificación de los sprints

## Sprint 1: Análisis y estructura inicial (semanas 1–2)

Objetivo: definir los requisitos y preparar la base del proyecto.

  - Identificar usuarios, necesidades y funcionalidades.

  - Definir requisitos y priorizar el backlog.

  - Organizar archivos, navegación y repositorio GitHub.

  - Establecer los lineamientos visuales.

Entregable: requisitos documentados, backlog y estructura inicial.

## Sprint 2: Interfaz administrativa (semanas 3–4)

Objetivo: consolidar las pantallas principales.

  - Ajustar dashboard, residentes, pagos y multas.

  - Unificar tarjetas, botones, tablas y formularios.

  - Revisar navegación y diseño responsive.

Entregable: interfaz administrativa navegable y consistente.

## Sprint 3: Comunidad y reservas (semanas 5–6)

Objetivo: facilitar la consulta de información comunitaria.

  - Incorporar publicaciones y avisos.

  - Mostrar espacios comunes y horarios.

  - Diseñar solicitudes de reserva y validación de campos.

Entregable: vistas de comunidad, avisos y reservas.

## Sprint 4: Finanzas y reportes (semanas 7–8)

Objetivo: organizar la información financiera del condominio.

  - Mostrar gastos comunes, pagos pendientes y multas.

  - Preparar indicadores de ingresos, egresos, saldo y morosidad.

  - Incorporar gráficos y evaluar filtros e impresión o exportación.

Entregable: panel financiero con indicadores y datos demostrativos.

## Sprint 5: Pruebas y entrega (semanas 9–10)

Objetivo: revisar el funcionamiento general.

  - Probar navegación, formularios y botones.

  - Corregir errores de JavaScript y problemas visuales.

  - Verificar adaptación a pantallas pequeñas.

  - Actualizar documentación y preparar la demostración.

Entregable: prototipo revisado y documentación básica.

# Resumen de planificación

Sprint  Etapa	Resultado esperado

- Análisis	Requisitos y estructura inicial.

- Administración	Dashboard y vistas principales.

- Comunidad	Avisos, publicaciones y reservas.

- Finanzas	Indicadores y reportes financieros.

- Validación	Pruebas, correcciones y documentación.

# Criterios de término y riesgos

Se considerará terminada una tarea cuando cumpla sus criterios de aceptación, haya sido probada y no rompa las funcionalidades existentes. Los cambios relevantes deben quedar registrados en GitHub.

Los principales riesgos son los cambios de alcance, los errores de integración, la falta de datos consistentes y el tiempo disponible. La autenticación real, la base de datos y los pagos electrónicos requieren implementaciones adicionales si se incorporan al alcance.

# Conclusión

La planificación divide el desarrollo de HabitApp en etapas progresivas, permitiendo organizar las tareas, revisar avances y corregir problemas. Los plazos son estimativos y deben ajustarse al avance real del equipo.